LUỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN VỚI SONARQUBE VÀ IBM

- Mục đích

- Quét toàn bộ mã nguồn các dự án của VTICT thông qua công cụ SonarQube.

- Đưa ra góc nhìn tổng quan và chi tiết về toàn bộ chất lượng mã nguồn của VTICT.

- Cách làm

- Cấu hình hệ thống trên server. (continuous inspection server – CIN)

  - Dựng server jazz build IBM

  - Dựng server SonarQube

- Các bước thực hiện lần lượt như sau:

  - Đội dự án đẩy mã nguồn lên server IBM

  - Lập lịch lấy mã nguồn từ server IBM về CIN server

  - Tạo script, lập lịch tự động gọi sonarQube quét toàn bộ mã nguồn vừa lấy về.

- Khó khăn

- Các đội dự án vẫn chưa thực sự sử dụng quản lý mã nguồn trên IBM. Theo thống kê của QLCL, hiện có 37/44 dự án đã chuyển đổi, tuy nhiên lại không tiến hành sử dụng trực tiếp trên công cụ IBM (thực hiện theo cách chống đối).

- Mã nguồn đẩy lên công cụ IBM hầu hết không thể build được, do nhiều nguyên nhân như: không đủ thư viện, thiếu mã nguồn…Do vậy, công cụ SonarQube không thể thực hiện quét được hết tất cả mã nguồn. TTCN đã tiến hành thử nghiệm với với 8 dự án (15 phần mềm con) và kết quả cụ thể như sau:

| Đơn vị | Sản phẩm | Mã dự án | Mã nguồn | Build? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BU DACP | Dự án CSDLQG | CSDLQG_VA_15018_CSDLTKTHDS | Viettel.VTICT.TKTHDS | Failed |
|  |  |  | Viettel.VTICT.TKTHDS.PM3 | Failed |
| BU SPGD | Uni.One | VA_14014_BUGD_Uni.One | BUGD_VA_Uni.One.CMS | Failed |
|  |  |  | BUGD_VA_Uni.One.SYNC | success |
|  |  |  | BUGD_VA_Uni.One.Api | Failed |
|  | EduPlatform | VA_14013_BUGD_Edu | VTICT.EduPlatform.Cms | Failed |
|  | EMIS | QT01_14012_GPCN_TKGD_Online | TKGD_Online | Failed |
|  | Quản lý Thi | BUGD_VA_14016_QLTQG | Quanly | Failed |
|  |  |  | ThiSinh | Failed |
|  |  |  | ToolHoTroCham | Failed |
|  |  |  | ToolHoTroTuyenSinh | Failed |
| BU SPYT | Điện tâm đồ | BUYT_VA_14004_DTD | Báo cáo đã chuyển đổi nhưng lại không có mã nguồn. |  |
|  | Tablet bác sỹ | BUYT_VA_HOSPITAL_ONE | DKKhamOnline | success |
|  | Quản lý tiêm chủng | BUYT_VA_141208_YTCS | TCMR_Web | success |
|  | Y tế Phường Xã | BUYT_YTeXaPhuong |  | Failed |

- Kết quả đạt được

- Tích hợp thành công SonarQube với công cụ IBM

- Tiến hành quét thử nghiệm với 8 dự án (15 phần mềm con), kết quả chi tiết ở link: http://10.61.68.127:9000/

- Kế hoạch triển khai

- Định nghĩa lại tập rules cho từng ngôn ngữ (Java, .Net). Thống nhất lại tập rules với P.QLCL. Báo cáo xin ý kiến PGĐ Thọ.

- Phòng QLCL đưa ra tiêu chuẩn mã nguồn cho toàn bộ các dự án của VTICT dựa trên tập rules đã định nghĩa.

- Triển khai cho toàn bộ các dự án của VTICT.